RAPPORT DE PASSATION

Solar Data Atlas — www.solardataatlas.com

Date : 22 mars 2026 — Branche : feat/logo-square-lot7

# 1. Contexte projet

Site statique bilingue (FR/EN) hébergé sur Netlify. Pas de build step : HTML + Tailwind CDN + vanilla JS. Repository GitHub : bernardpugnet/solarmetrics, branche feat/logo-square-lot7. Le menu est dupliqué en inline dans ~47 fichiers HTML (42 FR avec nav, 5 sans nav, + fichiers EN). Aucun composant partagé.

# 2. Ce qui a été fait (FR uniquement)

## 2.1 PDF professionnel 3 pages

Fichier : fr/outils-simulation.html — fonction exportResultsPDF() (lignes ~2069–2464)

Réécriture complète de la génération PDF client-side (jsPDF 2.5.1 UMD). Le PDF passe d’une liste plate à un rapport structuré en 3 pages :

| Page | Contenu | Détails techniques |
| --- | --- | --- |
| Page 1 | Synthèse décisionnelle : header dark, verdict box, 4 KPI cards, configuration, encadré « À retenir » | Verdict enrichi : payback, TRI, VAN 25 ans, taux autoconso, économie/an |
| Page 2 | Analyse technique et financière : production, autoconsommation, bilan financier, comparatif batterie | Blocs 110mm centrés, consommation calculée (autoDirect + autoBattery + soutirage) |
| Page 3 | Analyse narrative + glossaire : DOM-extracted headings/paragraphs, glossaire, disclaimer | querySelectorAll('h4, p, div') au lieu de textContent brut |

### Corrections appliquées au PDF :

• Encodage : fonction clean() supprime emojis, non-breaking spaces, caractères subscript (₂ impossible en Helvetica/WinAnsi)

• Taux inversés : le moteur autoconsommation.js inverse tauxAutoconsommation/tauxAutoproduction — corrigé dans le PDF via swap des refs DOM

• Pagination dynamique : doc.getNumberOfPages() au lieu de /3 codé en dur

• Virgule décimale : .replace('.', ',') pour convention FR

• Page 3 : passage de textContent (blob plat) à DOM traversal (h4/p avec styles)

## 2.2 Simplification du menu FR

Scope : 42 fichiers FR (desktop nav + mobile nav). 0 fichier EN touché. 0 URL modifiée.

| # | Changement | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 | « Data » → « Données & Benchmarks » (desktop button + mobile header) | ✓ 42 fichiers |
| 2 | « Économie » → « Marché & Risques » (desktop button + mobile header) | ✓ 42 fichiers |
| 3 | Réordonnancement : Accueil · D&B · M&R · Outils · Technologies · Ressources · Collaborer | ✓ 42 fichiers |
| 4 | Suppression lien « Analyses » du 1er niveau (desktop + mobile) | ✓ 42 fichiers |
| 5 | Ajout « Analyses marché » (LCOE · PPA · Décryptages) dans dropdown D&B | ✓ 42 fichiers |

5 fichiers sans nav ignorés : demo-orbit.html, outils.html, schema-grande-installation.html, schema-plug-and-play.html, simulateur-flux-24h.html

# 3. Contraintes techniques critiques

3.1 jsPDF / Helvetica : Seul WinAnsiEncoding est supporté. Caractères OK : éèêàùçô€°²©·–—. Interdit : ₂ (subscript), emojis. CO₂ → CO2.

3.2 Taux inversés dans le moteur : autoconsommation.js définit tauxAutoconsommation = auto/consumption (= vrai autoprod) et tauxAutoproduction = auto/production (= vrai autoconso). NE PAS modifier le moteur. Le PDF swap les refs DOM pour afficher les bons labels.

3.3 Menu dupliqué : Le menu est en inline HTML dans chaque fichier. Deux formats d’indentation coexistent : (a) format aéré avec retours à la ligne (fr/index.html etc.) et (b) format compact inline (data-*.html). Toute modification menu → 42 éditions.

3.4 Pas de build step : HTML statique + Tailwind CDN + vanilla JS. Pas de bundler, pas de framework, pas de SSR.

3.5 Bilingue FR/EN : Dossiers /fr/ et /en/ indépendants. EN est ~450 lignes de code derrière FR. Ne JAMAIS modifier EN en même temps que FR sans validation explicite.

# 4. Fichiers clés

| Fichier | Rôle / Notes |
| --- | --- |
| fr/outils-simulation.html | Simulateur + PDF. exportResultsPDF() ~400 lignes. generateVerdict() ~ligne 1617. |
| js/autoconsommation.js | Moteur de calcul. NE PAS MODIFIER. Taux inversés (lignes 422-425). Retourne fin.totalSavings25y (pas fin.npv). |
| fr/index.html | Page d’accueil FR. Menu de référence (format aéré). Desktop lignes ~126-360, mobile ~371-411. |
| fr/data-benchmarks.html | Page data de référence (format compact inline). Mêmes items, indentation différente. |
| fr/analyses/*.html | 3 fichiers. Href en ../ (sous-dossier). Lien Analyses marché → ../analyses/ |
| en/tools-simulation.html | Version EN du simulateur. Seul fix appliqué : jsPDF CDN 2.5.2→2.5.1. Pas de PDF v2, pas de menu patch. |

# 5. Ce qui reste à faire

## 5.1 FR — Priorité haute

• Factorisation du menu : Extraire le nav dans un composant partagé (JS injecté ou include HTML) pour éviter les 42 éditions à chaque changement. C’est le point de dette technique le plus coûteux.

## 5.2 EN — Priorité moyenne

• Réplication menu EN : Appliquer le même renommage/réordonnancement aux fichiers /en/. Attention : les labels EN seront différents (ex: « Market & Risks », « Data & Benchmarks »).

• PDF EN : en/tools-simulation.html n’a pas le PDF v2 (3 pages). Il faut porter exportResultsPDF() depuis la version FR, en traduisant tous les labels.

## 5.3 Features — Priorité basse

• Configuration suggérée selon priorité : 3 cartes dans le simulateur (Maximiser autoconso / Maximiser rentabilité / Équilibré). Concept validé mais non implémenté.

# 6. Historique Git récent

Branche : feat/logo-square-lot7

dfc08ad — menu FR : propagation renommage et réordonnancement sur 39 fichiers restants

f2b0adc — fusion barres, suppression doublons PDF, harmonisation labels

c09d062 — fix PDF FR : taux inversés, pagination dynamique, blocs 110mm, virgule décimale

60cbc01 — fix page 3 PDF : extraction DOM (h4/p) au lieu de textContent brut

7383288 — polish PDF FR : blocs resserrés 120mm, verdict enrichi VAN/coût, page 3 aérée

a41c955 — finition PDF FR : encodage, verdict enrichi, largeur resserrée, unités harmonisées

# 7. Règles impératives

• NE PAS modifier js/autoconsommation.js (le moteur). Jamais.

• NE PAS modifier les fichiers EN sans validation explicite de Bernard.

• NE PAS changer les URLs existantes (SEO, backlinks).

• Tester sur 2–3 fichiers avant toute propagation globale.

• Deux formats d’indentation dans le menu HTML : vérifier les deux lors de tout patch.

• Bernard veut des réponses concises, factuelles, honnêtes. Pas de complaisance.