SOLAR DATA ATLAS

Rapport de progression

Lots 1 à 5 — Structure, Contenu, SEO, Conversion, Conformité

Propriétaire : Bernard Pugnet

Domaine : solardataatlas.com

Hébergement : Netlify

Date : 14 mars 2026

# Synthèse exécutive

Ce rapport couvre l’ensemble des travaux réalisés sur le site Solar Data Atlas entre février et mars 2026, organisés en 5 lots successifs. Chaque lot a été travaillé sur une branche Git dédiée, avec des commits atomiques, et mergé dans main après validation.

Le site est passé d’un prototype sous le nom « SolarMetrics » à une plateforme professionnelle bilingue FR/EN, avec des données solaires européennes structurées, un branding cohérent « Solar Data Atlas », des pages piliers SEO, un mécanisme de captation email, et des mentions légales conformes.

| Lot | Intitulé | Branche | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Structure & Crédibilité | feat/structure-credibility | VALIDÉ |
| 2 | Pages piliers | feat/pillar-pages | VALIDÉ |
| 3 | Pages pays FR + Homepage | feat/country-pages-lot3 | VALIDÉ |
| 4 | Conversion + Pages EN | feat/conversion-en-lot4 | VALIDÉ |
| 5 | Conformité + SERP | fix/compliance-serp-lot5 | PARTIELLEMENT VALIDÉ |

# Lot 1 — Structure & Crédibilité

Branche : feat/structure-credibility

Statut : Validé

## Objectifs

Poser les fondations techniques et structurelles du site : organisation des fichiers, configuration Netlify, redirections SEO, et mise en place du branding Solar Data Atlas en remplacement de SolarMetrics.

## Travaux réalisés

- Migration du branding SolarMetrics vers Solar Data Atlas sur l’ensemble du site

- Configuration netlify.toml : redirections 301, build settings, custom 404

- Mise en place du fichier robots.txt et du sitemap.xml initial

- Structuration des répertoires fr/ et en/ pour le site bilingue

- Ajout des métadonnées SEO de base (title, meta description, canonical, OG) sur toutes les pages

- Mise en place du Service Worker (sw.js) pour le cache offline

## Résultat

Le site dispose d’une base technique solide, d’un branding cohérent, et d’une configuration Netlify propre permettant les déploiements continus depuis GitHub.

# Lot 2 — Pages piliers

Branche : feat/pillar-pages

Statut : Validé

## Objectifs

Créer les pages de données structurées qui constituent le cœur de l’offre Solar Data Atlas : CAPEX, OPEX, LCOE, PPA, WACC, benchmarks européens.

## Travaux réalisés

- Création des pages data FR : CAPEX, OPEX, LCOE, PPA, WACC, prix négatifs, dégradation, PR/loss stack, benchmarks, market power

- Structuration avec JSON-LD (Dataset, BreadcrumbList, FAQPage) pour chaque page

- Tableaux de données multi-pays avec sources institutionnelles (IRENA, JRC, Fraunhofer ISE, BloombergNEF)

- Sections FAQ intégrées pour le SEO (structured data FAQPage)

- Design cohérent : Tailwind CSS, thème sombre (bg-slate-950), accents ambre

## Résultat

Le site possède un corpus de pages data autorité sur le marché solaire européen, avec des données sourcées et des schémas structurés pour les moteurs de recherche.

# Lot 3 — Pages pays FR + Homepage

Branche : feat/country-pages-lot3

Statut : Validé

## Objectifs

Réécrire les pages pays (France, Allemagne, Espagne, Italie) avec du contenu dense et sourcé, et restructurer la homepage FR pour refléter le positionnement Solar Data Atlas.

## Travaux réalisés

- Réécriture complète des 4 pages marché solaire FR : France, Allemagne, Espagne, Italie

- Contenu enrichi : capacité installée, mix énergétique, cadre réglementaire, mécanismes de soutien, perspectives

- Restructuration de la homepage FR : Hero, Dashboard, Data Hub, Outils, section Bernard Pugnet

- Ajout des JSON-LD et métadonnées complètes sur toutes les pages retravaillées

- Workflow de contournement de l’encoding UTF-8 : scripts Python pour éviter les problèmes d’accents avec l’outil Edit

## Résultat

Les pages pays FR offrent un contenu professionnel et sourcé. La homepage reflète le positionnement de plateforme open-data solaire européenne.

# Lot 4 — Conversion + Pages EN

Branche : feat/conversion-en-lot4

Statut : Validé

## Objectifs

Ajouter un mécanisme de captation email, corriger les hreflang des pages EN, et créer des pages CAPEX et WACC en anglais de qualité professionnelle.

## Travaux réalisés

### Objectif 1 : CTA « Solar Data Quarterly »

- Formulaire d’inscription email déployé sur 7 pages (homepage + 6 pages clés FR)

- Utilise Netlify Forms (data-netlify="true") avec protection honeypot anti-spam

- Design discret et premium, intégré au flux de la page

### Objectif 2 : Correction hreflang x-default

- Modification de x-default de FR vers EN sur les 36 pages anglaises

- L’anglais est la lingua franca de l’audience internationale finance solaire

### Objectif 3 : Page EN CAPEX

- Réécriture complète (249 → 356 lignes) avec cost stack breakdown, benchmark 10 pays, tendances 2030

- JSON-LD : Dataset + BreadcrumbList + FAQPage, 5 FAQ, 6 sources institutionnelles

### Objectif 4 : Page EN WACC

- Création complète (312 lignes) : données AURES II, WACC par pays, impact LCOE

- Table 10 pays avec WACC, Coût de la dette, Coût des fonds propres, ratio D/E

- Ajout hreflang bidirectionnel FR↔EN sur les pages CAPEX et WACC FR

## Résultat

Le site dispose d’un mécanisme de captation lead fonctionnel, d’un hreflang cohérent, et de deux pages EN de qualité professionnelle ciblant une audience internationale.

# Lot 5 — Conformité + SERP

Branche : fix/compliance-serp-lot5

Statut : Partiellement validé (correctif 5b en attente)

## Objectifs

Vérifier le fonctionnement du formulaire, corriger les mentions légales devenues fausses, et vérifier la cohérence des signaux SEO pour accélérer le refresh du snippet Google.

## Travaux réalisés

### Analyse du formulaire

- Collecte réelle : OUI — le formulaire utilise data-netlify="true"

- Donnée collectée : adresse e-mail uniquement

- Destination : tableau de bord Netlify Forms

- Service : Netlify Forms natif (zéro backend)

- Protection spam : honeypot bot-field

### Correction des mentions légales

- Ancienne mention : « Ce site ne collecte aucune donnée personnelle » — FAUX depuis le lot 4

- Nouvelle mention FR : indique la collecte email via Netlify Forms, finalité newsletter, suppression sur demande

- Nouvelle mention EN : équivalent anglais

- 61 pages modifiées (36 FR + 25 EN)

### Correction du sitemap

- Ajout de la page EN WACC manquante dans sitemap.xml

- Ajout hreflang EN dans les entrées FR CAPEX et FR WACC

- Correction du x-default EN CAPEX (pointait vers FR au lieu de EN)

### Vérification SEO

- 6 pages clés vérifiées : title, meta description, OG, canonical — tous cohérents

- Aucune trace d’ancien branding SolarMetrics dans le code ni le sitemap

- robots.txt propre avec sitemap déclaré

## Point bloquant identifié

Le Service Worker (sw.js) utilise une stratégie stale-while-revalidate : il sert les pages depuis le cache local du navigateur avant de les mettre à jour en arrière-plan. Résultat : les visiteurs voient encore l’ancienne mention légale au premier chargement après déploiement.

Correctif (branche fix/legal-copy-lot5b) : Incrémentation de CACHE_VERSION de v2026-03b à v2026-03c pour forcer l’invalidation du cache. En attente de merge.

# Bilan technique global

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Pages FR | ~36 |
| Pages EN | ~36 |
| Hébergement | Netlify (plan gratuit) |
| Framework | HTML statique + Tailwind CSS CDN |
| Versioning | Git / GitHub |
| SEO | JSON-LD, hreflang, sitemap, canonical, OG |
| Captation leads | Netlify Forms (email uniquement) |
| Domaine | solardataatlas.com |

# Actions en cours / prochaines étapes

- Merger la branche fix/legal-copy-lot5b (bump SW cache) pour que la mention légale soit visible en production

- Résoudre la suspension Netlify (quota bande passante dépassé)

- Créer une adresse email professionnelle (contact@solardataatlas.com) et remplacer le Gmail dans les mentions légales

- Soumettre le sitemap mis à jour dans Google Search Console et demander l’indexation des pages clés

- Tester le formulaire Solar Data Quarterly (soumission + vérification dashboard Netlify)

- Aucun lot 6 ne sera lancé sans validation explicite du propriétaire

Rapport généré le 14 mars 2026 — Solar Data Atlas